АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 г. № 10

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Ясеновского сельского поселения от 15 октября 2019 года № 128

В соответствии с постановлением администрации Ясеновского сельского поселения № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45, от 15.10.2019 г. № 126, от 26.07.2022 № 56), распоряжением администрации Ясеновского сельского поселения № 56 от 15.10.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Ясеновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» согласно приложениям 1- 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ясеновского сельского поселения                            Е.П. Тертышникова

Приложение  1

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 31.01.2023 г. № 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» на 01.01.2023 года

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПз | ЦСР | ВР | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 7795,2 | 7795,2 | 7795,2 |
|  | Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1833,7 | 1833,7 | 1833,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. | Организация водоснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0110198710 | 200 | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 01102S8670 0110298670 | 200 200 | 81,7 485,8 | 775,81 124,1 | 775,81 124,1 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1659,9 | 1659,9 | 1659,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Реализация проектов развития сельского хозяйства, производство пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0120198690 01201L8910 | 200 200 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0120298690 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 0605 0605 0503 |  | 0120198730 0120398730 0120399020 0120320540 | 200 | 1228,6 180,0 131,3 120,0 | 1228,6 180,0 131,3 120,0 | 1228,6 180,0 131,3 120,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 01204S8460 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0409 |  | 0130291290 01302S8850 | 200 200 | 2383,8 1918,3 | 2383,8 1918,3 | 2383,8 1918,3 |

Приложение 2 к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 31.01.2023 г. № 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы»

по состоянию на 01.01.2023 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благосостояния территории Ясеновского сельского поселения на 2020-2026г» |  | тыс. рублей | 4188,8 | 7795,2 | 7795,2 |  |  |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  | % | 40,8 | 63,15 | 63,15 | Кол-во фонарей -111. Общая протяженность улиц-19,05 км. Протяженность освещенных улиц 12,03 км 2022 год план 12,03/19,05*100=63,15% 2022 год факт 12,03/19,05*100=63,15% |  |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | руб | 44,7 | 1077,51 | 1077,51 | 2022 год факт 775810/720=1077,51 |  |
| 4 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт | 10 | 12 | 12 | Установлено 12 фонарей |  |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 2,39 | 3,88 | 3,88 | Протяженность дорог -19,05км Отремонтировано 0,739 км 2022 г. факт 0,739/19,05*100=3,88 |  |
| 6 |  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | да | да | да |  |  |
| 7 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  |  |
| 8 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения |  | Единиц на 1000 чел населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение  3

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 31.01.2023 г. № 10

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2023 года

| № |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 7795,2 | 7795,2 | 7795,2 | 7795,2 | 7795,2 | нет |
|  | Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 1833,7 | 1833,7 | 1833,7 | 1833,7 | 1833,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Организация водоснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 567,5 | 567,5 | 567,5 | 567,7 | 567,7 | нет |
|  | Подпрограмма 2. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Реализация проектов развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.4. | Развитие градостроительной деятельности | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | нет |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | нет |

Приложение 4 к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 31.01.20223г. № 10

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 - 2026 годы» по состоянию на 01.01.2023 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | всего, в том числе: | 7795,2 | 7795,2 | 7795,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1673,7 | 1673,7 | 1673,7 |
|  |  | местный бюджет | 6121,5 | 6121,5 | 6121,5 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | всего, в том числе: | 1833,0 | 1833,0 | 1833,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
|  |  | местный бюджет | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 1833,0 | 1833,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация водоснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1266,2 | 1266,2 | 1266,2 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 567,5 | 567,5 | 567,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
|  |  | местный бюджет | 493,8 | 493,8 | 493,8 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год | всего, в том числе: | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация проектов развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | всего, в том числе: | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1659,9 | 1659,9 | 1659,9 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 1659,9 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020-2026 годы | всего, в том числе: | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | местный бюджет | 2701,6 | 2701,6 | 2701,6 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | местный бюджет | 2701,6 | 2701,6 | 2701,6 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение  5

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 31.01.2023 г. № 10

Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2022 год проведена финансистом администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45, от 15.10.2019 г. № 126, от 26.07.2022 г. № 58). В 2022 году обеспечена реализация муниципальной программы Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы»:

В администрации Ясеновского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 7795,2 т. руб , из них собственные доходы 6121,5 т. руб. ,областной бюджет 1673,7 т. руб.

Основные проблемы поселения.

- Изношенность водопроводной сети;

- Плохое качество дорог местного значения.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Ясеновского  сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» за 2022 год признана эффективной.