АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г. № 6

с. Ясеновка

**Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие инфраструктуры и благосостояние территории**

**Ясеновского сельского поселения**

**Калачеевского муниципального района**

**Воронежской области**

**на 2014-2021 годы»,**

**утвержденной постановлением от**

**25.12.2013 г. №79**

В соответствии с постановлением администрации Ясеновского сельского поселения от 07.10.2013 г. №53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», администрация Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района

постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы в 2018 году программы «Развитие инфраструктуры и территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. Признать муниципальную программу эффективной так как она выполнена на 100 %.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ясеновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Ясеновского сельского поселения |  | Г.Д.Грищенко |

Приложение № 1

к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 15.02.2019 г. № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ясеновского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2019 года.** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2014-2021 годы | всего |  |  |  |  | | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 |
| Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  | | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 |
| **Мероприятие 1** | Организация водоснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198730 | 244 | 13,2 | | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  | 914 | 0503  0503 | 0110398730  0110398760 | 244  244 | 33,3  79,8 | | 33,3  79,8 | 33,3  79,8 |
| **Мероприятие 2** | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения |
| **Мероприятие 3** | Реализация поддержки местных инициатив территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 | 0120298690 | 244 | 832,4 | | 832,4 | 832,4 |
| **Мероприятие 4** | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 | 0120298690 | 244 | 31,5 | | 31,5 | 31,5 |
| Мероприятие 5 | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 | 0120398700  0120398720 | 244 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Мероприятие 6 | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 | 0120498460 | 244 | 5,9 | | 5,9 | 5,9 |
|  |  | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0409 | 0130298680 | 244 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
| Мероприятие 8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0409 | 0130291290  01302S8850 | 244 | 530,4  1044,1 | | 530,4  1044,1 | 530,4  1044,1 |

Приложение № 2

к постановлению от15.02.2019 г.№ 6

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2014-2021 годы | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 | 2570,6 |  |
|  | **Мероприятие 1** | Организация водоснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |
|  | **Мероприятие 2** | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |  |
|  | **Мероприятие 3** | Реализация поддержки местных инициатив территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 832,4 | 832,4 | 832,4 | 832,40 | 832,4 |  |
|  | **Мероприятие 4** | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  |
|  | **Мероприятие 5** | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Мероприятие 6** | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |
|  | **Мероприятие 7** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 530,4 | 530,4 | 530,4 | 530,4 | 530,4 |  |
|  | **Мероприятие 8** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновскогосельского поселения | 01.01.18 | | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 |  |